

SONDAGGIO

Aplicação para Vistorias Técnicas



Faculdade de Tecnologia Senac do Distrito Federal

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**Alexandre de Souza Oliveira**

**18.15.0005.0007**

**Cronograma do Projeto Sondaggio**

**Brasília-DF**

2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacote de trabalho | | Data início (planejada) | Data término (planejada) |
| 1 | Gerenciamento do projeto | 01/03/2019 | 01/12/2020 |
| 1.1 | Reuniões | x | x |
| 1.2 | Monitoramento e controle | x | x |
| 1.3 | Encerramento | x | 01/12/2020 |
| 2 | Levantamento de requisitos do sistema | 01/04/2019 | 03/06/2019 |
| 2.1 | Documento de visão | 01/04/2019 | 22/04/2019 |
| 2.2 | Diagrama de casos de uso | 15/04/2019 | 22/04/2019 |
| 2.3 | Diagrama de atividades | 01/05/2019 | 03/06/2019 |
| 3 | TAP – Termo de abertura do projeto | 22/04/2019 | 24/04/2019 |
| 4 | DEP – Declaração de Escopo do Projeto | 24/04/2019 | 24/05/2019 |
| 5 | Desenvolvimento front-end | 01/05/2019 | 01/06/2019 |
| 5.1 | Protótipos de tela | 01/05/2019 | 15/05/2019 |
| 6 | Documentação entrega | 01/04/2019 | 17/06/2019 |
| 7 | Desenvolvimento back-end | 20/06/2019 | 01/06/2020 |
| 8 | Testes | 01/06/2020 | 01/07/2020 |
| 9 | Implantação | 01/08/2020 | 01/09/2020 |
| 10 | Homologação | 01/11/2020 | 01/12/2020 |